РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИЛАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2025                               п.Ельники                                                     № 7-п

Об утверждении плана мероприятий по  недопущению угрозы

и развития чрезвычайной ситуации от паводковых

и сточных вод на территории сельсовета

В целях организации своевременной подготовки к весенне- летнему паводковому периоду, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики,  в соответствии со ст. 19 Устава Ельниковского сельсовета Иланского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по недопущению угрозы и развития чрезвычайной ситуации от паводковых и сточных вод на территории Ельниковского сельсовета согласно приложению.

- Довести план мероприятий до сведения руководителей предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории сельсовета.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Таёжные вести» и подлежит размещению на официальном Интернет сайте Ельниковского сельсовета.

Глава сельсовета                                                                   И.В.Жданова

Приложение

к   постановлению Главы сельсовета

№ 7  - п  от 14.03.2025

ПЛАН

мероприятий по недопущению угрозы и развития чрезвычайной ситуации от паводковых  и сточных вод на территории Ельниковского сельсовета

| № | мероприятия | Срок | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Филиал Южно-Александровской СОШ Ельниковская СОШ № 12 ул.60 лет Октября, д.37 - очистка от снега подъездных путей - очистка от снега складов, подвальных помещений - уборка снега с крыш | март -апрель | Директор школы Носкова Л.Б.. |
| 2 | МБУК ЦКС - очистка подъездных путей от всех учреждений (Росляковский клуб, Хайрюзовский клуб, - Ельниковский СДК,) - уборка снега с крыш | март - апрель | Директор Капленко Г.В. |
| 3 | Проведение проверок всех источников водоснабжения на подконтрольной территории, при необходимости организация промывки и дезинфекции водопроводных сооружений | после схода паводковых вод | Глава сельсовета |
| 4 | Очистка водосточных канав жителями населенных пунктов сельсовета |  | Глава сельсовета |